| La couleur des mois | Juillet | Août | Septembre |
| --- | --- | --- | --- |
| Taches | Objectif final | Objectif date de fin | Date de fin |
| Poissons |  |  |  |
| Récupérer les infos suivantes : - noms des poissons - noms des variant des poissons | Avoir ma base de données avec les noms des poissons et de toutes les espèces | 19 juillet 2024 | 9 juillet 2024 |
| Faire suite aux documents des poisson y rajouter les prix de chaque poisson en fonction de la condition de revente (cru/cuit/etc.) | Connaitre le prix de chaque poissons et variant | 19 juillet 2024 | 11 juillet 2024 |
| Toujours sur le document des poissons y rajouter les appâts correspondants pour les pécher | Connaitre l’appât adapté pour chaque poissons | 19 juillet 2024 | 10 juillet 2024 |
| Renseigner les zones de pêche de chaque poissons | Connaitre les zones de pêche de chaque poissons | 15 Août 2024 |  |
| Les îles |  |  |  |
| Crée un listage des régions et des îles - par régions renseigner les îles présente. - type d’îles avant-postes / fort etc. - la taille de l’île | Connaitre les zones régions et taille ou type d’îles | 19 juillet 2024 | 11 juillet 2024 |
| Récupérer les descriptions des îles Pour leur page descriptifs | Donner du contenue descriptifs sur les pages des îles individuel | 15 Août 2024 |  |
| Récupérer les descriptions des forts pour leur page individuel | Donner du contenue descriptifs sur les pages des fort individuel | 15 Août 2024 |  |
| Récupérer les descriptions des avant-postes pour leur page individuel | Donner du contenue descriptifs sur les pages des Avant-postes Individuel | 15 Août 2024 |  |
| Images |  |  |  |
| Trouver et faire une base de données d’images des poissons et des appâts pour préparer à les mettre sur le site | Afficher l’image de chaque poissons ou appâts pour rassurer visuellement l’utilisateur | 19 juillet 2024 | 12 juillet 2024 |
| Faire une base de données d’images des îles pour leur page | Afficher l’image de l’île pour que l’utilisateur soit bien sûr de ne pas s’être tromper | 19 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |

Bases de données