| La couleur des mois | Juillet | Août | Septembre |
| --- | --- | --- | --- |
| Taches | Objectif final | Objectif date de fin | Date de fin |
| ZONING |  |  |  |
| Faire un zoning : - page accueil | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire le zoning : - page d’accueil utilisateur | Rajouter la fonctionnalité calculatrice de pêche (Butin) | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page poisson | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page île | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page régions | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Refaire le zoning de la page région | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 |  |
| Faire un zoning : - page création utilisateur | Avoir le zoning de la page création profil | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page utilisateur | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 |  |
| Faire le zoning : - page butin | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 |  |
| WIREFRAME |  |  |  |
| Faire un wireframe : - page accueil | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire le wireframe : - page accueil utilisateur | Ajouter la fonctionnalité calculatrice de pêche (butin) | 15 Août 2024 |  |
| Faire un wireframe : - page poisson | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page île | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page régions | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Refaire un wireframe de la page région | Avoir le wireframe de cette page | 15 Août 2024 |  |
| Faire un wireframe : - page création profil | Avoir le wireframe de la page création profil | 15 Août 2024 |  |
| Faire un wireframe : - page utilisateur | Avoir le wireframe de cette page | 15 Août 2024 |  |
| MOOD BOARD | STYLE TILES |  |  |
| Faire un mood board | Donner une idée graphique du site | 24 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
| Faire un style tiles | Avoir une idée de la charte graphique | 24 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
| MOCKUP |  |  |  |
| Faire un mockup : - page accueil | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire le mockup : - page accueil utilisateur | Rajouter la fonction calculatrice de pêche Pour les utilisateur (butin) | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un mockup : - page poisson | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un mockup : - page île | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 |  |
| Faire un mockup : - page régions | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un mockup : - page de création de profil | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 | 30 juillet 2024 |
| Faire un mockup : - page utilisateur | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un mockup : - Page butin | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 |  |