| Taches | Objectif final | Objectif date de fin | Date de fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Faire un document avec les infos suivantes - les noms des poisson - les variation de chaque poisson | Crée notre base d’information | 19 juillet 2024 | 9 juillet 2024 |
| Faire suite aux documents des poisson y rajouter les prix de chaque poisson en fonction de la condition de revente (cru/cuit/etc) | Agrandir la base d’information | 19 juillet 2024 | 11 juillet 2024 |
| Toujours sur le document des poisson y rajouter les appât correspondant pour les pécher | Agrandir la base d’information | 19 juillet 2024 | 10 juillet 2024 |
| Crée un listage des région et des îles - par régions renseigner les îles présente. - type d’îles avant postes / fort etc - la taille de l’île | Agrandir la base d’information géographique | 19 juillet 2024 | 11 juillet 2024 |
| Trouver et faire une base de données d’images des poisson et des appâts pour préparer à les mettre sur le site | Afficher l’image de chaque poissons ou appats pour rassurer visuellement l’utilisateur | 19 juillet 2024 | 12 juillet 2024 |
| Trouver et faire une base de données d’images des îles pour préparer a les mettre sur le site | Afficher l’image de l’île pour que l’utilisateur soit bien sûr de ne pas s’être tromper | 19 juillet 2024 |  |
| Faire un logo pour le site | Avoir un logo pour le site | 19 juillet 2024 |  |
| Faire un zoning : - page d’accueil | Donner un aperçu détailler des zones de mon site | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page poisson individuel | Donner un aperçu détailler des zones de mon site | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page îles | Donner un aperçus détailler des zone de mon site | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un zoning : - page région | Donner un aperçus détailler des zone de mon site | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page poisson individuel | Donner un aperçus des fonctionnalités et des onglets de la page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page region | Donner un aperçus des fonctionnalités et des onglets de la page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page îles | Donner un aperçus des fonctionnalités et des onglets de la page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un wireframe : - page d’accueil | Donner un aperçus des fonctionnalités et des onglets de la page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Crée un mood board | Montrer l’inspiration | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Faire le mockup - Page d’accueil | Voir la maquette finale de cette page | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Faire le mockup - Page de poisson individuel | Voir la maquette finale de cette page | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Faire le mockup - Page île | Voir la maquette finale de cette page | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Faire le mockup - Page de regions | Voir la maquette finale de cette page | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Création de l’arborescence | Présenter l’arborescence du site | 31 juillet 2024 (1er oral) | 24 juillet 2024 |
| Rédaction de la présentation du projet pour l’oral a l’ADRAR | présentation | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Préparation au premier orale pour l’ADRAR | Préparation pour évolution du projet | 31 juillet 2024 (1er oral) |  |
| Récupérer des informations de description pour les îles | Décrire les îles sur les pages pour avoir plus d’information |  |  |
| Travailler sur le SQL pour la barre de recherche des îles | Avoir une barre de recherche pour indiquer l’île la plus proche de vous et pouvoir donner les espèces de poisson pêchable | 2e oral |  |
| Créer les 2 tutos d’utilisation pour le site : - Nouveau joueur - Nouvel utilisateur | Avoir les 2 tuto sur le site pour pouvoir expliquer le fonctionnement du jeu et du site | 2e oral |  |
| Trouver comment crée une possibilité de faire un compte utilisateur | Un utilisateur peut ce crée un compt lier son adresse mail pour recevoir des notification | 2e oral |  |
| Réaliser un carrousel pour la page d’accueil qui donne des information sur le site et sur la pêche de SOT | Rendre le site interactif | 2e oral |  |
| Rédaction de potentiel noms et titres récompense utilisateur | Personnalisation pour l’utilisateur | 3e oral |  |