|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***La couleur des mois*** | ***Juillet*** | ***Août*** | ***Septembre*** |
| **Taches** | **Objectif final** | **Objectif date de fin** | **Date de fin** |
| **ZONING** |  |  |  |
| Faire un **zoning :**  - page **accueil** | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire le **zoning** :  - page **d’accueil utilisateur** | Rajouter la fonctionnalité calculatrice de pêche (Butin) | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **zoning :**  - page **poisson** | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un **zoning :**  - page **île** | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Faire un **zoning :**  - page **régions** | Avoir le zoning de cette page | 19 juillet 2024 | 19 juillet 2024 |
| Refaire le **zoning** de la page **région** | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 | 05 Août 2024 |
| Faire un **zoning :**  - page **création utilisateur** | Avoir le zoning de la page création profil | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **zoning :**  - page **utilisateur** | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 | 05 Août 2024 |
| Faire le **zoning** :  - **page butin** | Avoir le zoning de cette page | 15 Août 2024 | 11 Août 2024 |
| **WIREFRAME** |  |  |  |
| Faire un **wireframe :**  - page **accueil** | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire le **wireframe** :  - page **accueil utilisateur** | Ajouter la fonctionnalité calculatrice de pêche (butin) | 15 Août 2024 |  |
| Faire un **wireframe :**  - page **poisson** | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un **wireframe :**  - page **île** | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un **wireframe :**  - page **régions** | Avoir le wireframe de cette page | 24 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Refaire un **wireframe** de la page **région** | Avoir le wireframe de cette page | 15 Août 2024 |  |
| Faire un **wireframe :**  - page **création profil** | Avoir le wireframe de la page création profil | 15 Août 2024 |  |
| Faire un **wireframe :**  - page **utilisateur** | Avoir le wireframe de cette page | 15 Août 2024 |  |
| **MOOD BOARD** | **STYLE TILES** |  |  |
| Faire un **mood board** | Donner une idée graphique du site | 24 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
| Faire un **style tiles** | Avoir une idée de la charte graphique | 24 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
| **MOCKUP** |  |  |  |
| Faire un **mockup :**  - page **accueil** | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire le **mockup** :  - page **accuei**l utilisateur | Rajouter la fonction calculatrice de pêche  Pour les utilisateur (butin) | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **mockup :**  - page **poisson** | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 24 juillet 2024 |
| Faire un **mockup :**  - page **île** | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **mockup :**  - page **régions** | Avoir le mockup de cette page | 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **mockup** :  - page de **création de profil** | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 | 30 juillet 2024 |
| Faire un **mockup :**  - page **utilisateur** | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 | 31 juillet 2024 |
| Faire un **mockup** :  - **Page butin** | Avoir le mockup de cette page | 15 Août 2024 | 05 Août 2024 |
| **ARBORESCENCE** | **USE CASE** |  |  |
| Faire **l’arborescence** du site web | Avoir l’arborescence du site | 15 Août 2024 |  |
| Faire le **Use case** | Avoir le use case du site | 15 Août 2024 |  |